附件4：         零星维修及其他维修改造工程结算标准

一、适用范围

乙方负责的学生宿舍零星维修、食堂零星维修、200元以上的学校其他区域零星维修，以及其他年度维保费之外的项目，适用本标准。

二、结算标准

1、工程验收结算时具体数量、规格按甲方审计时现场实际确认的数量为准。竣工结算的工程量按甲乙双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。

2、乙方按照现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》及施工当月造价信息提出综合单价（包含单价项目措施费项目），经甲方确认后作为结算的依据。

3、乙方施工过程中，材料价格按照施工期间徐州造价信息下浮10%计取，徐州造价信息没有的材料价格按照市场价下浮10%计入；人工按照施工期间人工工资适用标准文件计取；

4、总价项目措施费：计取安全文明基本费及临时设施措施费（临时设施措施费以最低标准计取）；

5、规费、税金：按照相关规定计取。